Администрация

муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2012 года	№ 68

Об утверждении целевой адресной муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2012-2014 годы».

В целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, улучшения качества коммунальных услуг МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, на основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 323-ФЭ «О порядке определения минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2012 и 2014 годах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 13.12.2010 № 357-ФЭ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", постановления Правительства РФ от 19.04.2010 № 248 "О дополнительных мерах по стимулированию жилищного строительства, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту многоквартирных домов", постановления Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2011 года № 82 «Об утверждении порядка выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории Ленинградской области»:

- Утвердить адресную целевую муниципальную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2012-2014 годы».

- Финансовому сектору МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области предусмотреть в бюджете муниципального образования средства на реализацию долгосрочной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2012-2014 годы».

- Опубликовать муниципальную целевую программу в СМИ

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Блюм В .A.

Глава администрации МО

Ромашкинское сельское поселение						С.В.Танков

Муниципальная программа по ремонту жилищного фонда МО Ромашкинское сельского поселения на 2012 год.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес | Наименование работ | Сбор в год по статье «Наем» | Сбор в год по статье «Капитальный ремонт» | Общая за год | Ориентировочная стоимость капитального ремонта | Недостающая сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ромашки |
| 1 | 2012 | Новостроек д.10 | Капитальный ремонт кровли 843 м2 | 90756,96 | 79853,4 | 170610,36 | 724980,00 | 554369,64 – 170610,36 =383759,28 | По решению собрания, вместо подъезда 2011г сбор за два года кровля 2012. |
| 2 | Очередь | Ногирская д.5 | Капитальный ремонт швов 2295 м.п. | 57831 | 85034,88 | 142865,88 | 798201,00 | 655335,12 |  |
| 3 | 2012 | Ногирская д.6 | Капитальный ремонт кровли 843 м2 | 52954 | 91657 | 144611 | 724980,00 | 580369,00 |  |
|  | очередь |  | Капитальный ремонт швов 2295 м.п. |  |  |  | 798201,00 | 653590,00 |  |
| 4 | очередь | Ногирская 32 | Капитальный ремонт швов 1150 м.п. | 27541,32 | 36762,84 | 64304,16 | 399970 | 335665,84 |  |
| 5 | очередь | Ногирская 33 | Капитальный ремонт швов 1150 м.п. | 16521,24 | 47610,12 | 64131,36 | 399970 | 335838,64 |  |
| 6 | 2012 | Новостроек 7 | Капитальный ремонт швов 244 м.п. | 18338,76 | 16014,24 | 34353 | 84863,2 | 50510,2 |  |
| 7 | 2012 | Новостроек 8 | Капитальный ремонт швов 244 м.п. | 17272,92 | 17312,16 | 34585,08 | 84863,2 | 50278,12 |  |
| 8 | 2012 | Новостроек 9 | Капитальный ремонт швов 244 м.п. | 7012,2 | 27452,16 | 34464,36 | 84863,2 | 50398,84 |  |
| Понтонное |
| 9 | 2012 | Молодежная 1 | Капитальный ремонт швов 720 м.п. | 25614,36 | 3396,6 | 29010,96 | 250416,0 | 221405,04 |  |
| 10 | 2012 | Молодежная 2 | Капитальный ремонт швов 720 м.п | 24420 | 4804,08 | 29224,08 | 250416,00 | 221191,92 |  |
| 11 | 2012 | Молодежная 3 | Капитальный ремонт швов 720 м.п. | 25583,28 | 3889,44 | 29472,72 | 250416,0 | 220943,28 |  |
| 12 | 2012 | Молодежная 4 | Капитальный ремонт швов 720 м.п. | 27057,36 | 2011 | 29068,68 | 250416,0 | 221347,32 |  |
| Суходолье |
| 13 | очередь | Центральная 6 | Капитальный ремонт швов 3342 м.п. | 55669,68 | 124211,28 | 179880,96 | 1162347,6 | 982466,64 |  |
| 14 | очередь | Центральная 8 | Капитальный ремонт швов 2520 м.п. | 49461,6 | 102401,52 | 151863,12 | 876456,0 | 724592,88 |  |
| 15 | очередь | Центральная 9 | Капитальный ремонт швов 2520 м.п. | 54216,84 | 97905,96 | 152122,8 | 876456,0 | 724333,2 |  |
| 16 | очередь | Центральная 10 | Капитальный ремонт швов 2152 м.п. | 93486,6 | 172041,96 | 265528,56 | 748465,6 | 482937,04 |  |
| 17 | очередь | Центральная 11 | Капитальный ремонт швов 2520 м.п. | 36053,76 | 117744,36 | 153798,12 | 876456,0 | 722657,88 |  |
| п.ст.Лосево ТСЖ «Вектор» |
| 18 | 2012 | Тургостиница 27 | Капитальный ремонт кровли 700 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2012 | Тургостиница 8 | Капитальный ремонт кровли 230 м2 |  |  |  |  |  |  |