Администрация

муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2019 года                                                                                                    № 26

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»

за 2018год

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42  и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации  Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации  и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»  за 2018 год.

2.	Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в газете «Приозерские ведомости» и размещению на сайте поселения    www.ромашкинское.рф.

3.	Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4.	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                         С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением администрации МО Ромашкинское СП от 28.01.2018 № 26

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»

| ответственный исполнитель муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Руденко И. В. |
| --- | --- |
| дата составления отчета: | 28.01.2019г. |

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период 2018г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | км | 11,3 | 11,3 | 100 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м. кв. | 1291 | 1291 | 100 |
| 3 | Ремонт дворовой территорий многоквартирного дома | м. кв. | 1912 | 0 | 0 |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» за 2018год

(ежеквартально нарастающим итогом)

| № | наименование мероприятия | запланировано | исполнено | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 2718,9 | 1189,8 | 43,76% |
|  | Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | 2718,9 | 1189,8 |  |
| 1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 640,2 | 383,1 |  |
| 1.1. | Расчистка дорог от снега, грейдирование | 539,1 | 282,0 | 52,31 | % | экономия по очистки снега (в связи с погодными явлениями) |
| 1.2. | технический надзор | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 1.3. | экспертиза проектно-сметной документации | 101,1 | 101,1 | 100,0 | % |  |
| 2 | Основные мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий" | 2078,7 | 806,7 |  |
| 2.1 | Ремонт участка дороги общего пользования по ул. Школьная в п. Саперное | 1272,0 | 0,0 | - | % | работы будут перенесены на 2019 год. |
| 2.2 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Новостроек п. Ромашки | 806,7 | 806,7 | 100,00 | % |  |
| 2.3 | Ремонт подъезда от дома № 2 к дому № 4 по ул. Новостроек п. Ромашки | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт дворовой территории по ул. Ногирская д. № 6 п. Ромашки | 0,0 | 0,0 |  |  | . |
| 2.5 | Ремонт проезда от дома № 9 до дома № 10 по ул. Новостроек п. Ромашки | 0,0 | 0,0 |  |  | . |
| 2.6 | капитальный ремонт участка по ул. Школьная п. Саперное | 0,0 | 0,0 |  |  | . |
| 3 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании" | 0,0 | 0,0 |  |  | . |
| 3.1 | Основные мероприятие "Предупреждение опасности поведения участков дорожного движения" | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятия, направляем на повышение безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 2718,9 | 1189,8 | 43,76 | % |  |
| Итого финансирование мероприятий фактическое по программе в сумме 1189,8 тыс. рублей |

Оценка эффективности  реализации целевой муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»

за 2011189,8 год

Разработана на основании  Постановления  администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.2014 №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

- Оценка подпрограммы «Содержание автомобильных дорог»:

| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | км. | 11,3 | содержание автомобильных дорог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | км. | 11,3 |  |

Пфit

Рit = ------ =         11,3/11,3= 1

Ппit

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м. | 1291 | ремонт дорог общего пользования в метрах квадратных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м. | 1291 |  |

Пфit

Рit = ------ =         1291/1291= 1

Ппit

- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов:

| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м. | 0 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в метрах квадратных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м. | 1912 |  |

Пфit

Рit = ------ =         0/1912= 0

Ппit

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | содержание автомобильных дорог ремонт автомобильных дорог общего пользования ремонт дворовых территорий |

Ht= ((1+1+0)/3)*100=66,7%

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 1189,8/2718,9 *100 = 43,7 | фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально. |
| --- | --- | --- |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 66,7 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 66,7/43,7*100=  152,6

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Вывод: значение эффективность программы  152,6%  Программа ««Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной связана с тем, что работы перенесены на 2019 год.;

Информация о внесении изменений в программу

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» в 2019г.

| мероприятия | данные на 01.01.2018г. постановление № 249 от 11.11.2016 | внесение изменений Постановление № 27 от 25.01.2019 |
| --- | --- | --- |
|  | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| Содержание автомобильных дорог | 11,3км. | 500,0 | 11,3км. | 640,2 |
| Содержание автомобильных дорог» | 11,3км. | 500,0 | 11,3км. | 640,2 |
| «Паспортизация дорог» |  |  | - | - |
| «Технический надзор» |  |  |  |  |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог | 2131 | 2178,7 | 2131 | 2078,7 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1291 | 2178,7 | 1291 | 2078,7 |
| Ремонт дворовой территорий многоквартирного дома | 1912 | 0 | 1912 | 0 |
| «Повышение безопасности дорожного движения» | 100 | 0 | 100 | 0 |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ромашкинское сельское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» в 2018г.

Реализация муниципальной программы обеспечит:

- повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до 0 км;

- снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до 1,5 км;

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен: капитальный ремонт, текущий ремонт до 9,6 %;

–  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения до 28 км;

Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения.

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог.

Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения.

План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Ромашкинское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019  годы» в 2018г.

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2018г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | км | 11,3 | 640,2 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м.кв. | 1291 | 2078,7 |
| 3. | Ремонт дворовой территорий многоквартирного дома | м.кв. |  |  |
| 4. | сокращение роста количества ДТП, в том числе с участием пешеходов | % | 20 | 0 |