ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ромашкинское сельское поселение на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проектов | Детализирован-ные требования к достижению целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнитель-ным соглашением) | Фактические значения детализиро-ванных требований к достижению целевого показателя результатив-ности предоставле-ния субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019года | Неисполь-зованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Капитальный ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьная от 18 до д. 28 пос. Саперное | 150 м. | 0 | 1 278 420,00 | 1 085 720,00 | 172 700,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово | 120 м. | 0 | 311 325,00 | 272 700,00 | 27 300,00 | 11 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 270 м. | 0 | 1 589745 | 1 358 420,00 | 200 000,00 | 31 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Зам..главы администрации муниципального образования ___________ Тараньжин А.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Логинова О.Н. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Алексеева М.А. 8 (81379) 99-663 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Ромашкинское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» ( подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в муниципальном образование Ромашкинское сельское поселение» |
| 1. | Капитальный ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьная от д. 18 до д. 28 пос. Саперное. | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение | Выполнение работ по капитальному ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьная от д. 18 до д. 28 пос. Саперное. |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 61-А от 19 августа 2019г. |
| 1.2. | Выполнение капитального ремонта участков автомобильной дороги по ул. Школьная от д. 18 до д. 28 пос. Саперное | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Капитальный ремонт участков автомобильной дороги по ул. Школьная от д. 18 до д. 28 пос. Саперное | В соответствии муниципальным контрактом |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | Сентябрь- декабрь 2019 года. | Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии муниципальным контрактом |
| 2. | Восстановление профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение | Выполнение работ по восстановлению профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 67-А от 10 сентября 2019г. |
| 2.2. | Выполнение восстановление профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Восстановление профиля дороги ул. Круговая пос. Шумилово | В соответствии муниципальным контрактом |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | Сентябрь- декабрь 2019 года. | Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии муниципальным контрактом |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» ( подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в муниципальном образование Ромашкинское сельское поселение» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | 3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение | Сентябрь- декабрь 2019 года. |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренным контрактом | Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии муниципальному контракту |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным кварталом | Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет за третий квартал на 01.10.2019 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировки местного бюджета | Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не проводилась |